# 这夏夯爆了

夏日夜宵集卡营销活动 · 产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.0 · 可用于 AI 工坊 0→1 搭建模拟

文档状态：内部评审稿

项目负责人：活动产品 / 本地生活运营

目标载体：移动端营销 H5

拟定档期：2026-06-30 至 2026-08-31

最后更新：2026-08-03

一句话目标  用“每天抽夜食卡、集齐兑券与红包”的轻量玩法，串联夜宵消费、内容投稿和好友赠送，形成连续 8 周的夏日回访。

# 1. 文档说明

本文档用于活动产品、设计、研发、运营和 QA 对齐范围，也可直接上传至 AI 工坊，模拟从需求解析、页面框架、视觉素材到 H5 成品的完整搭建过程。

- 优先级说明：P0 为首发必须，P1 为可在主推期补齐，P2 为二期候选。

- 约定：文中出现“xx”的指标代表业务尚未回填，不阻塞页面搭建。

- 首发范围：活动主会场、开卡结算、卡册、兑奖弹窗、活动规则共 5 个页面。

# 2. 项目背景与核心目标

夏季 19:00–02:00 是夜宵消费高峰，但用户回访和内容沉淀不足。本项目通过“夜食卡”把到店核销、话题投稿、好友赠送与合作商家浏览串在同一条成长链路中。

## 2.1 目标人群

- 18–35 岁本地生活用户，重点覆盖夜宵高频人群。

- 偏好轻任务、即时反馈、可分享收集内容的年轻用户。

- 合作商家周边 3–5 公里内的潜在到店用户。

## 2.2 核心指标

| 指标 | 目标值 | 口径 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到店核销单量 | xx 万单 | 活动券核销成功订单 | 待商务回填 |
| 主话题播放量 | xx 亿 | #这夏夯爆了 累计播放 | 待运营回填 |
| 活动参与人数 | xx 万人 | 完成首次抽卡的去重用户 | 待数据回填 |
| 用户投稿量 | xx 万条 | 带指定话题且审核通过 | 待内容侧回填 |

# 3. 活动节奏与范围

## 3.1 三阶段节奏

| 阶段 | 日期 | 产品策略 | 运营重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预热 | 06.30–07.06 | 开放集卡与低门槛奖励 | 建立认知、验证首抽转化 |
| 主推 | 07.07–08.17 | 任务全量开放，接入投稿激励 | 拉新、回访、UGC 扩散 |
| 收官 | 08.18–08.31 | 兑换倒计时、库存提醒 | 促进核销、清理剩余权益 |

## 3.2 范围边界

- 首发纳入：集美食卡兑奖励、接金豆补充抽卡次数。

- 二期候选：投稿任务体系的排行榜、作者激励与内容聚合页。

- 本期不做：线下物料排期、商家结算后台、完整 CRM 人群圈选。

# 4. 候选玩法与选择结论

| 候选玩法 | 用户价值 | 实现复杂度 | 本期结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集美食卡兑奖励 | 收集反馈强、奖励路径清晰 | 中 | P0 主玩法 |
| 接金豆小游戏 | 补充抽卡次数，提升停留 | 中 | P1 辅助入口 |
| 投稿任务体系 | 促进 UGC 与话题传播 | 高 | P2 二期 |

选择结论  首发以集卡为主链路；接金豆仅作为抽卡次数补充，不影响用户理解；投稿体系待内容侧排期明确后再上线。

# 5. 核心玩法：夏日夜食集卡

## 5.1 用户主流程

- 用户进入主会场，系统发放当日首次进入的 1 次抽卡机会。

- 点击“抽夏日夜食”，播放开卡动效并展示本次获得的卡片。

- 卡片自动写入“我的夜食”；重复卡累计数量，可赠送给好友。

- 集齐 2 / 4 / 7 / 9 种不同卡片后，依次解锁对应奖励档位。

- 用户领取奖励后进入“我的奖品”，查看券码、有效期与使用说明。

- 收官阶段展示兑换倒计时；过期后停止抽卡，仅保留奖品查询。

## 5.2 抽卡次数来源

| 任务 | 次数 | 完成条件 | 每日上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日首次进入 | +1 | 当日首次打开活动 | 1 |
| 发布带话题投稿 | +2 | 投稿审核通过 | 2 |
| 赠送好友夜食卡 | +1 | 好友成功领取 | 1 |
| 浏览合作商家 | +1 | 停留满 10 秒 | 1 |
| 接金豆小游戏 | +1 | 单局达到目标分 | 2 |

## 5.3 卡池（9 种）

| 编号 | 卡片名称 | 视觉关键词 | 初始稀有度 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 沸腾火锅 | 红汤、蒸汽、铜锅 | 普通 |
| C02 | 红火小龙虾 | 大红、麻辣、夜市 | 普通 |
| C03 | 滋滋烤肉 | 炭火、油亮、烤架 | 普通 |
| C04 | 鲜烧黄鱼 | 金黄、海味、铁盘 | 普通 |
| C05 | 浓香披萨 | 拉丝、芝士、暖黄 | 普通 |
| C06 | 香脆炸鸡 | 酥脆、纸桶、橙金 | 普通 |
| C07 | 冰爽柠檬茶 | 冰块、气泡、青黄 | 稀有 |
| C08 | 解馋卤味 | 卤香、深棕、拼盘 | 稀有 |
| C09 | 上头螺蛳粉 | 酸辣、红油、烟火 | 稀有 |

卡面须同时产出“已获得彩色态”和“未获得石膏态”。同一用户当天连续抽中同一张卡时，第三次起降低该卡权重。

## 5.4 奖励档位

| 解锁条件 | 奖励 | 领取规则 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集齐 2 种 | 2 元夜食券 | 每用户限领 1 次 | P0 |
| 集齐 4 种 | 5 元夜食券 | 每用户限领 1 次 | P0 |
| 集齐 7 种 | 43 元夜食券包 | 库存有限，先到先得 | P0 |
| 集齐 9 种 | 小马黄金转运珠 | 需填写收货信息 | 库存/发放待确认 |

## 5.5 关键规则

- 重复卡可累计，赠送后从赠送方库存扣减 1 张；已用于解锁的种类状态不回退。

- 好友领取链接 24 小时有效，每张卡只可被领取一次。

- 实物奖励领取时必须二次确认手机号与收货地址，并展示隐私说明。

- 优惠券到账失败时自动重试；连续失败进入人工补发队列。

# 6. 页面结构与交互需求

| 页面 | 页面目标 | 核心模块 | 主要出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动主会场 | 承接流量并推动抽卡 | KV、倒计时、抽卡、卡册进度、奖励档位、任务、话题 | 开卡结算 / 卡册 / 奖品 / 规则 |
| 开卡结算页 | 展示抽卡结果并强化获得感 | 卡片 3D 动效、稀有度、重复数量、继续抽卡 | 主会场 / 卡册 / 赠送 |
| 我的夜食（卡册） | 管理卡片与赠送 | 9 张卡槽、彩色/石膏态、数量、赠送按钮 | 好友分享 / 主会场 |
| 兑奖弹窗 | 完成奖励领取 | 解锁条件、奖品信息、确认、失败重试 | 我的奖品 / 主会场 |
| 活动规则 | 降低理解与合规风险 | 时间、参与资格、任务、奖励、隐私、客服 | 返回来源页 |

## 6.1 主会场自上而下结构

- 头图 KV：活动标题、IP 小马、夏日夜宵氛围；右上角固定“分享 / 规则”。

- 核心抽卡区：剩余次数、主按钮、我的夜食、我的奖品。

- 集卡进度区：9 张卡片、已集种类数、下一档奖励提示。

- 奖励档位区：2 / 4 / 7 / 9 种四档奖励与领取状态。

- 任务区：首次进入、投稿、赠送、浏览商家、接金豆。

- 话题与底部区：UGC 内容、合作说明、活动声明与页脚标识。

## 6.2 异常与空状态

- 抽卡次数为 0：主按钮切换为“做任务赚次数”，点击定位任务区。

- 奖励库存耗尽：展示“已抢光”，不再允许提交领取。

- 网络失败：保留用户操作上下文，支持原地重试。

- 活动结束：停止新增抽卡，保留奖品查询至兑换截止日。

# 7. 视觉风格与小马 IP 规范

整体视觉采用“盛夏夜市 + 软萌 3D 玩具”方向：高饱和暖红、橙黄与少量青绿，背景有霓虹、蒸汽和食物光泽；信息层级必须清晰，避免纯海报化导致按钮不可识别。

## 7.1 小马 IP 必须保留的识别特征

- 红色一体式身体，比例短胖，头身比约 1:1。

- 大面积奶油色口鼻，双鼻孔清晰；半眯眼、略带拽感的表情。

- 深棕色毛绒鬃毛与尾巴，额前有大块蓬松刘海。

- 短手短脚，奶油色手掌与鞋状脚部；材质为亮面软胶身体 + 毛绒鬃毛。

- 禁止改成写实马、长腿运动员、球衣吉祥物或五官过度幼态。

## 7.2 多版本要求

素材选择机制  关键素材至少生成 3 个版本，并在素材详情右侧展示缩略图；用户可点击设为当前选定版本，后续合成只使用被选中的版本。

| 素材 | 版本数 | 差异方向 | 首发要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头图 KV | 3 | 夜市霓虹 / 食物盛宴 / IP 特写 | 必须 |
| 活动标题字 | 2 | 手写爆炸字 / 立体发光字 | 必须 |
| 主抽卡按钮 | 2 | 红金 / 橙黄 | 必须 |
| 集卡面板底 | 2 | 深夜摊位 / 夏日餐桌 | 必须 |
| 三档奖励卡 | 2 | 券包突出 / IP 突出 | 必须 |
| 沸腾火锅卡 | 2 | 铜锅 / 砂锅 | 建议 |
| 小马 IP 主视觉 | 3 | 正面站姿 / 抱奖品 / 抽卡动作 | 必须 |

# 8. 素材生产清单（26 项）

| 分组 | 数量 | 素材明细 | 规格建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主视觉 | 1 | 头图 KV | 1125×720，WebP/PNG |
| 品牌与标题 | 3 | 活动标题字、开卡标题、页脚字标 | 透明底 PNG |
| 交互组件 | 4 | 主按钮、左入口、右入口、集卡面板底 | 透明底/九宫格 |
| 奖励档位 | 5 | 一档、二档、三档、四档、兑换红包 | 透明底 PNG |
| 9 张卡面 | 9 | C01–C09，每张彩色态 + 石膏态 | 1:1，至少 512px |
| 下半屏分区 | 4 | 任务区、话题区、底部 banner、金豆条 | 按模块宽度输出 |

所有图片进入素材库后必须记录：素材名称、用途、尺寸、生成提示词、版本号、当前选定版本、创建时间与替换历史。

# 9. 数据模型与可配置项

## 9.1 核心数据实体

| 实体 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Activity | id、name、start_at、end_at、status | 活动基础信息与状态 |
| User | uid、eligibility、region、risk_level | 参与资格与风控 |
| Card | card_id、name、rarity、weight、asset_url | 卡池配置 |
| Inventory | uid、card_id、count、updated_at | 用户卡片库存 |
| DrawLog | draw_id、uid、source、card_id、created_at | 抽卡结果与审计 |
| Reward | reward_id、threshold、stock、validity | 奖励档位与库存 |
| Claim | claim_id、uid、reward_id、status、code | 领奖与补发 |

## 9.2 运营后台可配置项

- 活动时间、兑换截止时间、倒计时文案。

- 9 张卡片的抽中权重、稀有度与重复衰减规则。

- 任务开关、每日上限、奖励次数与跳转链接。

- 四档奖励的名称、门槛、库存、券码与发放方式。

- 素材版本与当前选定版本，不需要重新发版即可替换。

- 规则文案、隐私说明、客服入口和风险提示。

# 10. 埋点、性能与合规

## 10.1 关键埋点

| 事件名 | 触发时机 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| activity_view | 主会场曝光 | uid、source、stage |
| draw_click | 点击抽卡 | remain_count、task_source |
| draw_result | 抽卡结果返回 | card_id、rarity、is_duplicate |
| reward_unlock | 达到奖励门槛 | threshold、reward_id |
| reward_claim | 提交领奖 | reward_id、status、fail_reason |
| card_gift | 赠送或领取卡片 | card_id、role、status |
| asset_version_select | 选择素材版本 | asset_id、version |

## 10.2 非功能要求

- 首屏在 4G 网络下 3 秒内可交互；首屏关键图片单张不超过 300 KB。

- 支持主流 iOS / Android WebView，适配 375–430px 宽度。

- 抽卡接口必须幂等，弱网重试不得重复扣次数或重复发奖。

- 手机号和地址只在领奖所需范围内收集，按隐私策略脱敏展示。

- 命中奖励、赠送和领奖接口接入反作弊与频控。

# 11. 验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 首页文档上传 | 支持 DOC/DOCX/PDF/MD/TXT，上传后显示真实文件名 | P0 |
| AC-02 | 需求解析 | 识别 3 个候选玩法、9 张卡、4 档奖励与 5 个页面 | P0 |
| AC-03 | 主会场框架 | 所有核心模块有明确位置且可进入编辑态 | P0 |
| AC-04 | 抽卡链路 | 扣次数、展示卡、写库存、更新进度全链路正确 | P0 |
| AC-05 | 奖励解锁 | 2/4/7/9 种分别解锁对应档位，不重复发奖 | P0 |
| AC-06 | 好友赠送 | 链接有效期、库存扣减、领取状态符合规则 | P0 |
| AC-07 | 素材多版本 | 详情右侧展示版本，选择后主图和合成结果同步 | P0 |
| AC-08 | 页面切换 | 右侧顶部使用组件下拉，可切换 5 个活动页面 | P0 |
| AC-09 | 异常恢复 | 弱网重试不重复扣次数、不重复发奖 | P0 |
| AC-10 | 响应式 | 375–430px 宽度下无横向溢出、无遮挡 | P0 |
| AC-11 | 埋点 | 关键事件参数完整且可在测试环境核对 | P1 |
| AC-12 | 回放 | 可从首页完整回放：解析→框架→素材→成品 | P0 |

# 12. 待确认事项与 AI 工坊模拟要求

## 12.1 待确认事项

| 事项 | 当前状态 | 负责人 | 是否阻塞搭建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核销、话题、参与和投稿指标中的 xx | 待业务回填 | 运营 / 数据 | 否 |
| 2 元 / 5 元券面额度终审 | 待商务确认 | 商务 | 否 |
| 43 元券包具体构成 | 待商家确认 | 商务 / 商家 | 否 |
| 小马黄金转运珠库存与发放 | 待采购确认 | 采购 | 否，先用占位配置 |
| 收官期兑换截止时间 | 文档未定 | 产品 / 运营 | 否 |
| 投稿任务首发或二期 | 依赖内容排期 | 内容运营 | 否，默认二期 |
| 规则页法务终审 | 待送审 | 法务 | 上线前阻塞 |

## 12.2 AI 工坊 0→1 模拟要求

- 上传本文件后，先输出结构化解析结果，不直接生成最终页面。

- 解析阶段允许用户确认主玩法、奖励门槛、页面范围与待确认项。

- 确认后先生成无视觉的页面框架，用户确认结构后再生产素材。

- 素材阶段生成 26 项素材；关键素材应有多个版本，并支持在素材详情内选定版本。

- 最后把选定素材合成到可交互 H5，保留 5 个页面的组件式下拉切换。

- 整个过程在会话中保留真实文档名、阶段卡片和用户确认记录，可重新回放。

本次模拟完成定义  用户能从首页上传该 DOCX，依次看到需求解析、活动方案、界面结构、视觉素材与最终 H5，并可继续更换素材版本或调整活动配置。